WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

NA LATA 2004-2010

| L.P. | RODZAJ OPIS INWESTYCJI | PLANOWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI w zł w tym środki UE | LATA INWESTYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zakończenie budowy kolektora sanitarnego z przepompownia w Miechowie, oraz budowa kolektora sanitarnego z przepompowniami w Koza Wielka | 1 173 617 w tym środki UE: 815 011 | 1 173 617 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 815 011 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa gminnych dróg transportu rolniczego o nawierzchni asfaltowej | 3 210 000 | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 450 000 | 480 000 | 510 000 | 550 000 |
| 3. | Budowa kolektora sanitarnego – wieś Słupia p/Bralinem – Brzezie – Perzów | 1 142 000 w tym środki UE: 825 000 | 42 000 | 1 100 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 825 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa kolektora sanitarnego Domasłów- Perzów z przepompowniami | 2 100 000 w tym środki UE: 1 575 000 |  |  | 960 000 | 1 140 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 720 000 | 855 000 |  |  |  |
| 5. | Budowa szatni LZS Trębaczów | 30 000 W tym dotacje Urzędu Marszałkowskiego: 22 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 000 | 11 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa kolektora sanitarnego – wieś Turkowy | 950 000 w tym środki UE: 712 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 450 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 356 000 | 356 000 |
| L.P. | RODZAJ OPIS INWESTYCJI | PLANOWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI w zł w tym środki UE | LATA INWESTYCJI |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 7. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie | 220 000 w tym środki UE: 165 000 |  | 220 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 165 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wodociągowanie zachodniej części wsi Słupia p/Bralinem + modernizacja przepompowni | 80 000 w tym środki UE: 60 000 |  | 80 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przebudowa stacji uzdatniania wody Trębaczów i Słupia p/Bralinem | 440 000 w tym środki UE: 330 000 |  | 220 000 | 220 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 165 000 | 165 000 |  |  |  |  |
| 10. | Budowa chodników i kanalizacji deszczowej 2,5 km | 180 000 |  |  |  |  |  | 90 000 | 90 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000 | 45 000 |
|  |  | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa wiat na przystankach autobusowych | 8 000 |  | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  |
| 12. | Budowa Sali Sportowej Perzów | 2 004 000 W tym środki UE: 1 500 000 | 4 000 |  |  | 400 000 | 1 300 000 | 300 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 000 | 975 000 | 225 000 |  |
| 13. | Budowa kotłowni wspólnej Perzów | 1 200 000 w tym środki UE: 900 000 |  |  |  |  |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000 | 450 00 |
| 14. | Rekultywacja wysypiska śmieci Gęsia Górka | 200 000 w tym środki UE: 150 000 |  |  | 200 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| 15. | Razem: W tym środki UE: | 12 937 617 7 144 011 | 1 634 617 826 011 | 2 039 000 1 226 000 | 1 804 000 1 035 000 | 1 990 000 1 155 000 | 1 780 000 975 000 | 2 000 000 1 076 000 | 1 690 000 851 000 |