Załącznik do uchwały nr XXVI/ 138/ 2009

Rady Gminy Perzów z dnia 11 marca 2009r.

„PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI  TRĘBACZÓW”

Trębaczów, luty 2009 r.

Spis treści

- WSTĘP …………………………………………………………………	3

  - Cel opracowania…………………………………………………..…….…....	3

### ANALIZA STANU OBECNEGO I OKREŚLENIE KIERUNKU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI TRĘBACZÓW .......................……..	3

Charakterystyka miejscowości Trębaczów ……………………….……..…...	3

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Trębaczów….....	15

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Trębaczów …..……….…….	20

Wizja rozwoju miejscowości ………………………...……...………….…..	21

### OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE 7 LAT TJ. W LATACH 2009-2015, W KOLEJNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRZYJĘTYCH PRIORYTETÓW ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI, Z PODANIEM SZACUNKOWYCH KOSZTÓW ICH REALIZACJI ………..….	23

### OPIS REALIZOWANEJ OPERACJI  - PROJEKTU REALIZACYJNEGO .......................................…………………….	25

V. 	KOSZTORYSY SZACUNKOWE POSZCZEGÓLNYCH OPERACJI ...........................................................................................	29

### HARMONOGRAM REALIZACJI………………………….........…	31

I. WSTĘP

  - Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Plan Odnowy Miejscowości Trębaczów sporządzony na podstawie dostępnych materiałów strategicznych gminy Perzów a także wypracowanych w trakcie szkoleń dla aktywnych mieszkańców wsi zorganizowanych przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Smocza Kraina” oraz zebrań wiejskich.

Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej to olbrzymia szansa dla polskiej wsi i rolnictwa. Szybkie przemiany ekonomiczno-społeczne zachodzące w kraju wymagają odnowy wsi. Proces tej odnowy trwający nawet kilkanaście lat wymaga opracowania planu odnowy miejscowości. Zakresem niniejszego planu jest m.in.:

-  	analiza zasobów miejscowości,

- 	analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych miejscowości, oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców,

-  	wizja rozwoju miejscowości,

- 		priorytety rozwojowe, cele i projekty.

- 		opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat tj. w okresie 2009-2015 wraz z harmonogramem realizacji oraz kosztorysami szacunkowymi poszczególnych przedsięwzięć.

Niniejszy Plan formułuje strategię rozwoju miejscowości Trębaczów w perspektywie do roku 2015 i uwzględnia problematykę społeczną, gospodarczą ekologiczną i zagospodarowania przestrzennego oraz zasady programowania obowiązujące w polityce strukturalnej Unii Europejskiej.

Opracowanie to uwzględnia przede wszystkim potrzeby społeczności lokalnej i będzie   podstawą wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych i funduszy strukturalnych.

### ANALIZA STANU OBECNEGO I OKREŚLENIE KIERUNKU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI TRĘBACZÓW.

2.1 Charakterystyka miejscowości Trębaczów.

Rys historyczny

Miejscowość Trębaczów położona jest w południowej Wielkopolsce na pograniczu woj. dolnośląskiego i opolskiego. Miejscowość istnieje od 1232 r.,  początkowo jako własność biskupia. Nazwa zmieniała się: Trambaczów, Trambeczów, Trambicz, Trębaczów. Istnieje legenda na temat powstania nazwy miejscowości i okolicznych wiosek. Mieszkańcy powiadają: W Smogorzewie był wielki smok jako postrach całej okolicy. Gdy smok został pokonany w Trębaczowie ludzie z radości trąbili i stąd nazwa Trębaczów.

Do ważnych wydarzeń historycznych zapisanych w kronikach należą:

- powstanie szkoły w XIV wiek,

- przynależność Trębaczowa w czasie rozbiorów Polski do Prus,

- powstanie i wybudowanie szkoły ewangelickiej dla dzieci niemieckich w latach 1792-1794,

- powstanie szkoły w 1840 r., której fundatorem był Kościół katolicki,

- oddanie do użytku budynku szkoły obecnie istniejącej w 1969 r.

Po I wojnie światowej jako przygraniczna miejscowość pozostaje w Polsce, a sąsiednie wsie od strony południowej niemieckie. Wówczas w miejscowości powstaje placówka granicznej straży z wojskiem polskim, poczta, posterunek policji państwowej. Po zakończeniu II wojny światowej Niemcy zamieszkujący miejscowość opuszczają ją. Do wsi napływa ludność z różnych stron Polski. Następuje wszechstronny rozwój. Powstaje Gromadzka Rada Narodowa, Ośrodek Zdrowia, sklep wielobranżowy, masarnia, piekarnia, bar, Państwowe Gospodarstwo Rolne z zapleczem socjalnym.

W miejscowości istnieje Kościół Katolicki wybudowany w 1777 r., gruntownie odnowiony w 1908 r. Jest to budowla murowana z zabytkową wieżą. Ważna dla mieszkańców była telefonizacja i budowa wodociągu w latach 90-tych.

Ogólna informacja o miejscowości

TRĘBACZÓW

GMINA - PERZÓW

POWIAT - KĘPIŃSKI

WOJEWÓDZTWO - WIELKOPOLSKIE

LICZBA MIESZKAŃCÓW - 792

POWIERZCHNIA TRĘBACZOWA  – 22,46 km2

SOŁTYS – Helena Grzegorek

RADA SOŁECKA - Drab Andrzej, Kowalczuk Izabela, Marona Adam, Poręba Łukasz, Przybylski Andrzej, Wackerman Piotr, Woźniak Roman, Raczyński Krzysztof.

Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego

mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy przez :

1/ opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących :

a/  studium uwarunkowań oraz zmiany planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy dotyczących Sołectwa,

b/ uchwalanych przez Radę programów gospodarczych dotyczących

Sołectwa,

2/ inicjowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej

oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych,

3/ zarządzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym

Warunki geograficzne

Miejscowość Trębaczów administracyjnie należy do gminy Perzów, powiatu kępińskiego, województwa wielkopolskiego. Położona jest w południowej części gminy, oddalona od jej siedziby – Perzowa, o 8 km. Ogólna powierzchnia to 2.246,07 ha.

Lokalizacja Gminy Perzów na terenie kraju i województwa wielkopolskiego.

Lokalizacja miejscowości Trębaczów na terenie Gminy Perzów.

Środowisko przyrodnicze

Prawie cały obszar miejscowości położony jest w strefie zalegania zbiorników wód podziemnych. Wyodrębniono trzy kompleksy glebowe o wysokich walorach uprawowych. Na terenach łąk i po wyrobiskowych zarejestrowano trzy ostoje zwierzyny i ptactwa oraz dwa stanowiska roślin chronionych. Do najważniejszych należy zabytek przyrody: dąb oraz bliskość lasów mieszanych ( modrzewie, dęby, olchy, brzozy, akacje, lipa, świerki).

Ponadto wśród terenów zabudowanych miejscowości znajdują się trzy stanowiska ptaków chronionych (bocian biały), oprócz tego występują dzikie gęsi, żurawie.

Zarejestrowano również kompleksy gleb organicznych i udokumentowane złoża surowców mineralnych. Na części terenu zalegają pokłady torfu.

Niedaleko Trębaczowa przepływa rzeka Czarna Widawka, oraz znajdują się stawy (ok.10). Przy rzeczce jest możliwość przygotowania miejsca kąpieliskowego i rekreacyjnego.

#### Ludność

Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2008 r. oraz średnią gęstość zaludnienia przedstawia poniższe zestawienie:

| Miejscowość | Ilość mieszkańców | Powierzchnia w km2 | Ilość mieszkańców na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trębaczów | 792 | 22,46 | 35,26 |

Porównanie liczby mieszkańców miejscowości Trębaczów z sąsiednimi przedstawia tabela:

| Miejscowości | Turkowy | Trębaczów | Perzów | Miechów | Brzezie | Koza Wielka | Słupia pod Bralinem | Zbyczyna | Domasłów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 354 | 792 | 874 | 697 | 51 | 206 | 356 | 128 | 391 |

Miejscowość Trębaczów jest największą powierzchniowo miejscowością w gminie. Pod względem liczby mieszkańców zajmuje drugie miejsce.

Oświata

Dzieci i młodzież z terenu miejscowości Trębaczów uczęszczają do Zespołu Szkół w Trębaczowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Trębaczowie oraz Przedszkole Samorządowe. Obwód Zespołu Szkół obejmuje sołectwo Trębaczów i sołectwo Zbyczyna. Na terenie miejscowości nie ma gimnazjum dlatego młodzież szkolna uczęszcza do Gimnazjum w Perzowie oddalonego 8 km od swojej miejscowości.

Stan organizacyjny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Trębaczowie na dzień 31.12.2008 r. przedstawia się następująco:

| Nazwa i siedziba jednostki | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) | Liczba pracowników obsługi (w przeliczeniu na etaty) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół Szkół w Trębaczowie. Szkoła Podstawowa w Trębaczowie. Trębaczów 142,63-642 Perzów | 6 | 82 | 9,3 | 4,5 |
| Zespół Szkół w Trębaczowie. Przedszkole Samorządowe w Trębaczowie. Trębaczów 30, 63-642 Perzów. | 2 | 29 | 2,6 | 2 |

Służba zdrowia

Na terenie miejscowości Trębaczów znajduje się placówka służby zdrowia, filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Praktyka lekarza rodzinnego w Perzowie, czynna w każdy dzień od poniedziałku do piątku. W godzinach nocnych, w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, opiekę w przypadku nagłych zachorowań pełni oddział ratunkowy Szpitala w Kępnie.

Zatrudnienie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Perzowie, filia w Trębaczowie.

| Kadra | Ilość etatów lekarskich |
| --- | --- |
| Chirurg, rodzinny, ogólny | 1 |
| Pediatra | 0 |
| Dermatolog | 0 |
| Stomatolog | 0 |
| Ginekolog | 0 |

Bezpieczeństwo publiczne

Policja

Teren miejscowości Trębaczów obsługiwany jest przez Punkt Przyjęć Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kępnie mający swoją siedzibę w Perzowie.

Ochotnicza Straż Pożarna

W zakresie ochrony przeciw pożarowej na terenie miejscowości działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która istnieje 75 lat. Większość pożarów to pożary lasów, poszycia leśnego i traw na nieużytkach. Przyczynami tych pożarów najczęściej bywa nieostrożność osób dorosłych lub podpalenie. Tutejsza jednostka dysponuje jednym samochodem bojowym oraz niezbędnym sprzętem do prowadzenia akcji gaśniczych.

Kultura, sport, rekreacja.

Działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna mieszkańców miejscowości prowadzona jest głównie w oparciu o pracę szkoły i miejscowej parafii Rzymsko-Katolickiej.

Szkoła jest organizatorem imprez środowiskowych oraz wiejskich: zabawy, dyskoteki, przedstawienia artystyczne, imprezy okolicznościowe. Udostępnia również w miarę potrzeby niektóre pomieszczenia zwłaszcza stołówkę i świetlicę na organizowanie zebrań organizacji wiejskich a także skromnych przyjęć rodzinnych mieszkańców miejscowości. W szkole prowadzone są zajęcia kółka teatralno-muzycznego, polonistycznego, przyrodniczego, gimnastyka korekcyjna.

Gminny Ośrodek Kultury, który ma swoją siedzibę w Perzowie (GOK) jest organizatorem i koordynatorem życia kulturalnego, społecznego i rekreacji na terenie całej Gminy w tym miejscowości Trębaczów.

W życiu kulturalnym miejscowości znaczną rolę odgrywa ks. proboszcz miejscowej parafii. Każdego roku z okazji odpustu- 15 sierpnia, organizuje festyn z „trąbą”, występy zespołów artystycznych znanych w Polsce. („Golec –orkiestra”, „Arka Noego”, Bajm, Perfekt). Festytn nawiązuje w tradycji do odpustu –Matki Boskiej Zielnej oraz legendy powstania Trębaczowa – trąbienie z okazji pokonania smoka. W 2002 r. zorganizował spotkanie z Ojcem Świętym „Toronto 2002” przez telebim – jedno z czterech takich spotkań w Polsce. Koncerty są organizowane w tzw. „ogrodach proboszczowskich”.

W Trębaczowie działa chór kościelny oraz chórek młodzieżowy.

W każde wakacje organizuje dla młodzieży wyjazdy pielgrzymkowe połączone z wypoczynkiem do innych krajów: Chorwacja, Ukraina, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia.

Pomieszczenia probostwa wykorzystywane są przez młodzież jako miejsce spotkań i integracji z młodzieżą niepełnosprawną z Ostrowa, Krotoszyna, która często gości w naszej parafii. W pomieszczeniach tych znajduje się siłownia oraz stół bilardowy. Pomieszczenia te wymagają doinwestowania i stworzenia warunków do używania ich przez cały rok ( szczególnie w zimie). Uczniowie kl IV-VI każdego roku wyjeżdżają na atrakcyjne rekolekcje do Łeby, Zakopanego, które są organizowane przy współudziale proboszcza naszej parafii.

W sferze kultury na terenie Gminy, czyli miejscowości również, działa Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów (TRG), które zostało zarejestrowane 11.04.2003 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym z inicjatywy 34 członków, założycieli TRG. Celem Towarzystwa jest inicjowanie działań i działanie na rzecz rozwoju Gminy Perzów, lepszego zaspokajania różnych potrzeb jej mieszkańców w szczególności w dziedzinie przeciwdziałania patologii społecznej, pomocy rodzinom popegeerowskim oraz pobudzanie i aktywizowanie wszystkich środowisk społeczno-zawodowych. Staraniem towarzystwa wydawany jest lokalny miesięcznik „Wieści Gminne”, czasopismo o popularno - naukowym charakterze poświęcone dalszym i bliższym dziejom Gminy Perzów i okolic oraz jej środowisku przyrodniczemu.

Na terenie miejscowości działa LZS-Pogoń Trębaczów. W jego skład wchodzą dwie drużyny piłki nożnej, biorące udział w rozgrywkach OZPN Kalisz. Na terenie wsi istnieje również pełnowymiarowe boisko sportowe.

W miejscowości istnieją tradycje : trzaskania butelek ( przed weselem), bram weselnych, dzień strażaka, dożynki wiejskie, choinka szkolna, jasełka.

Z tradycyjnych potraw funkcjonuje obiad niedzielny: rosół, kluski białe lub ciemne z pieczenią i zasmażaną kapustą, ciasto drożdżowe zawijane z makiem i serem.

Miejscowość posiada także salę wiejską w której mieści się kuchnia, wypożyczalnia naczyń, sala widowiskowo-taneczna, klubokawiarnia i garaż straży pożarnej z zapleczem socjalnym. Sala jest miejscem organizowania dużych imprez środowiskowych a także okolicznościowych (wesela, przyjęcia komunijne, wieczorki taneczne w kółkach zamkniętych).

Sala jest w złym stanie technicznym i wymaga dostosowania do wymogów oraz remontu.

Obiekty i obszary w rejestrze zabytków

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nr 79/Ka z dnia 27.12.1961 r. W kościele w przedsionku jest umieszczona kopia cennej płaskorzeźby „Złożenia Chrystusa do grobu”( oryginał jest w muzeum w Poznaniu) oraz zabytkowe organy wymagające remontu. Zabytkowym budynkiem jest plebania oraz kostnica cmentarna z murem pruskim.

W Trębaczowie jest wiele budynków z zabudową szczytową i schodową oraz w szczytach domów znajdują się charakterystyczne figury świętych oraz znaki krzyża. We wsi znajdują się liczne kapliczki ( Matki Boskiej Fatimskiej, Św. Jana Nepomucena, Matki Bożej) oraz 8 krzyży przydrożnych.

Na terenie miejscowości znajduje się cmentarz ewangelicki z kaplicą pogrzebową oraz dawny pałac zarządcy majątku. Nad cmentarzem opiekują się obecnie katolicy, którzy nawiązali kontakty w byłymi mieszkańcami Trębaczowa w Niemczech. Byli mieszkańcy prowadzą stronę internetową po niemiecku o Trębaczowie.

Infrastruktura Techniczna

Zaopatrzenie w wodę

Miejscowość jest w pełni zwodociągowania. Posiada własne ujęcie wody składające się z dwóch studni głębinowych, gdzie woda podlega obróbce poprzez odżelazianie i odmanganianie. Średnioroczne wydobycie wody na ujęciu wynosi 43 tys. m3 natomiast zużycie wody na terenie miejscowości Trębaczów przedstawia się następująco:

| Miejscowość | Zużycie wody w tys. m3/rok |
| --- | --- |
|  | Ogółem | w tym do celów gospodarstw domowych |
| Trębaczów | 29,6 | 22,8 |

Wskaźniki wyposażenia obszaru sołectwa w wodociąg i kanalizację na dzień 31.12.2008 r.  przedstawiają się następująco:

| Obszar | Sieci w km | Przyłącza (km) | Zużycie wody w gosp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wodociąg | kanalizacja | Wodociąg | kanalizacja | w tys.3/rok | na 1 mieszk. w m3/rok |
| Trębaczów | 6,4 | 0 | 1,1 | 0 | 22,8 | 28,7 |

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 52,24 km z czego 6,4 km na terenie miejscowości Trębaczów.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie miejscowości brak jest zbiorowego systemu kanalizacji. Nieczystości płynne gromadzone są w przydomowych, bezodpływowych zbiornikach, często nieszczelnych stwarzających ogromne zagrożenie dla środowiska. Ponadto sytuacja taka stwarza zagrożenie niekontrolowanych zrzutów nieczystości ciekłych na pola i do przydrożnych rowów wzdłuż wsi oraz pól. Zrzuty nieczystości stanowią więc zagrożenie ekologiczne oraz obniżają komfort życia mieszkańców. W części ścieki dowożone są wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Perzowie odległej o 8 km.

Jednak przeciążenie oczyszczalni, jak i przestarzały układ technologiczny – wybudowane na terenie oczyszczalni laguny – nie gwarantują dotrzymania wymaganego prawem składu ścieków oczyszczonych, dlatego koniecznym jest jej modernizacja.

Kanalizacja deszczowa

Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Trębaczów wynosi 0.2 km i obejmuje niewielką część miejscowości. Woda z istniejącej kanalizacji poprzez osadniki odprowadzana jest do przydrożnych rowów, połączonych z systemem rowów melioracyjnych. Kanalizacja deszczowa jest jednak niewydolna z powodu uszkodzeń przepustów, osuwania skarp i zamuleń. Woda deszczowa spływająca z dróg uszkadza ich pobocza i wymusza potrzebę częstych napraw.

W celu uregulowania odpływów wód z dróg, planuje się dalszą rozbudowę kanalizacji deszczowej wraz z udrożnieniem systemu rowów.

Utylizacja odpadów stałych

W poszczególnych gospodarstwach domowych odpady stałe gromadzone są w kubłach 110 l lub w śmietnikach. Usuwaniem odpadów stałych zajmuje się Gmina Perzów poprzez zawartą umowę z Zakładem Usług Komunalnych Pana Bogdana Świątka, 63-640 Bralin. Większe jednostki, budynki zbiorowego zamieszkiwania gromadzą odpady stałe w kontenerach.

Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów. Obecnie mieszkańcy gminy Perzów korzystają z gminnego wysypiska śmieci w miejscowości Nowa Wieś Książęca na terenie gminy Bralin. Sytuacja taka jest możliwa dzięki współpracy obydwu gmin w tym zakresie.

Energetyka

Całość miejscowości jest zelektryfikowana. Zasilanie w energię elektryczną z sieci powiatowej odbywa się liniami napowietrznymi średnich napięć 15 KV i GPZ 110 KV/15KV. Przesyłanie energii liniami wewnętrznymi niskich napięć następuje poprzez stacje transformatorowe 15 KV/04 KV. Na terenie miejscowości zlokalizowanych jest 5 stacji transformatorowych.

Miejscowość jest obsługiwana przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Kępnie.

Telekomunikacja

Teren miejscowości Trębaczów wyposażony jest w sieć telefoniczną obsługiwaną przez Rejon Telekomunikacji w Kępnie.

Komunikacja

Drogi

Komunikacyjnie miejscowość Trębaczów obsługują dwie drogi powiatowe nr 5716 P Domasłów-Gronowice i nr 5683 P relacji Trębaczów-Zbyczyna, drogi gminne i inne pozostające pod zarządem gminy. Właściwie cały zwarty układ przestrzenny miejscowości położony jest wzdłuż drogi 5716 P, która przebiega przez teren całej gminy zapewniając podłączenie miejscowości do układu dróg krajowych poprzez drogę Nr 8, pełniącą jednocześnie funkcję drogi ekspresowej relacji Wrocław-Warszawa.

Sfera gospodarcza

Przemysł

Na terenie miejscowości Trębaczów brak jest większych firm produkcyjnych, istnieje kilka podmiotów gospodarczych zatrudniających  ok. 60 osób, działających głównie w sferze handlu i usług np.:

  - „Zakład Stolarski” Maria Linka, Trębaczów 60,

  - Ludwikowski Marcin; Trębaczów 158,

  - Surniak Piotr Sklep Spożywczo – Przemysłowy; Trębaczów 10 230/2,

  - Zdzisław Serafin Gospodarstwo Rolne Trębaczów; Trębaczów 1,

  - Karnasiewicz Agnieszka Sklep Spożywczo Przemysłowy „AGA”; Trębaczów 138.

  - PPHU „ARKOS” Arkadiusz Pietrus, Trębaczów 69.

Miejscowość Trębaczów ma charakter typowo rolniczy dlatego więc zdecydowana większość osób czynnych zawodowo zatrudnionych jest w rolnictwie.- ok. 130 gospodarstw , z tego 15 gospodarstw stanowi jedyne miejsce utrzymania się i pracy.

Główna produkcja w gospodarstwach to trzoda chlewna oraz bydło.

Wobec spadającej opłacalności produkcji rolniczej, istnieje konieczność poszukiwania przez mieszkańców alternatywnych form zatrudnienia, a perspektywa konkurencji na rynku unijnym stwarza dodatkowo obawę o funkcjonowanie niewielkich gospodarstw rolnych. Dla wielu mieszkańców jedynym źródłem utrzymania są świadczenie socjalne.

Przyczyną istniejącego bezrobocia jest likwidacja PGR-ów, niska mobilność zawodowa, mała aktywność bezrobotnych oraz niskie kwalifikacje zawodowe.

Rolnictwo

Średnia powierzchnia gospodarstw w miejscowości

| Miejscowość | Liczba mieszkańców | Ilość gospodarstw | Powierzchnia ogólna w ha | Średnia pow. gospodarstwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trębaczów | 792 | 127 | 1743 | 13,72 |

Na terenie miejscowości istnieje kilkanaście większych gospodarstw rolnych o powierzchni kilkudziesięciu hektarów w tym jedno prawie sześciuset hektarowe.

Leśnictwo

Na terenie miejscowości Trębaczów występuje kompleks leśny o powierzchni 139,14 ha, co stanowi ponad 6% ogólnej powierzchni miejscowości.

Planowane kierunki rozwoju miejscowości.

Przyszłość miejscowości Trębaczów związana jest głównie z rolnictwem. Obszary rolnicze (użytki rolne wraz z łąkami) zajmują ponad 80% ogólnej powierzchni Trębaczowa. W chwili obecnej przeważają gospodarstwa małe i średnie, ale również istnieje kilkanaście gospodarstw kilkudziesięciohektarowych oraz jedno prawie sześciusethektarowe powstałe na bazie byłego PGR-u. W ostatnich latach wśród gospodarstw rolnych Trębaczowa zaszły więc dość duże zmiany. Przede wszystkim zmniejszyła się liczba gospodarstw rolnych, a w zamian zwiększyła się ich powierzchnia. Obecnie średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi już 13,72 ha. W najbliższym okresie  przewiduję się dalszy wzrost powierzchni gospodarstw rolnych. Przemiany te wynikają głównie z dążenia do dorównania rolnictwu Unii Europejskiej, bycia dla niego bardziej konkurencyjnym, ponieważ szansę na rozwój mają tylko gospodarstwa duże stosujące nowoczesne technologie. Większe gospodarstwa są bardziej ekonomiczne i szybciej będą się rozwijać. Małe gospodarstwa, mniej efektywne powoli znikają z mapy Trębaczowa. Skutkiem ubocznym zmniejszenia liczby gospodarstw jest powolny odpływ wielu osób z działalności rolniczej. Problemem staje się  znalezienie dla nich nowych źródeł dochodu ponieważ osoby te nie mają możliwości zatrudnienia w innych działach gospodarki na terenie sołectwa. Są oni zmuszeni do poszukiwania pracy w okolicznych miejscowościach.

Szansą dla osób odchodzących z rolnictwa może być rozwój przemysłu stolarsko-tapicerskiego na terenie gminy. Już aktualnie istnieje kilka większych zakładów produkcyjnych które w najbliższej perspektywie przewidują dalszy rozwój. Zaznaczyć należy iż na terenie powiatu kępińskiego zlokalizowanych jest bardzo dużo zakładów stolarsko-tapicerskich a sam region jest nazywany swoistym zagłębiem tego przemysłu. W przypadku dalszego rozwoju tej branży gospodarki przewiduje się na terenie gminy powstanie nowych zakładów.

Ponadto, szansą też jest rozwój małej przedsiębiorczości na terenie tej miejscowości. Powstanie małych zakładów usługowych z pewnością zmniejszy bezrobocie a zwiększy zasobność finansową mieszkańców.

Zgodnie z przyjętą misją rozwoju miejscowości, Trębaczów ma być miejscowością atrakcyjną, kultywującą tradycje, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców. Realizacja wytyczonej wizji rozwoju miejscowości wymaga wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych Trębaczowa oraz zaangażowania władz sołectwa, gminy i samych mieszkańców. Konieczne jest również sformułowanie priorytetów rozwojowych, celów i konkretnych zadań, przy pomocy których wizja zostanie osiągnięta. Wyszczególnione zostały zatem następujące priorytety rozwojowe:

- Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez modernizację i remont ośrodków życia kulturalnego oraz działalności sportowej.

- Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej 	na terenie miejscowości.

- Podniesienie poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie istniejącego systemu komunikacji drogowej.

Wyznaczona wizja rozwoju miejscowości ma zapewnić, przy wykorzystaniu wszystkich jej atutów, dalszy rozwój gospodarczy, który z kolei ułatwi życie ludności.

W Trębaczowie skupione są wszelkie inicjatywy w zakresie organizacji życia społecznego mieszkańców a inwestycje podejmowane na terenie miejscowości oddziaływują jednocześnie na całą gminę. Działania w zakresie infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa publicznego tworzą warunki pobudzające koniunkturę. Rozwój miejscowości będzie również możliwy poprzez zapewnienie zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym swobodnego dostępu do placówek kulturalnych, szkół i służby zdrowia oraz innych form aktywności społecznej i kulturalnej.

2.2  Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Trębaczów

| Kluczowe obszary problemowe rozwoju | Analiza Co jest ? | Diagnoza Jak jest ? | Zasadnicze elementy planu | Plan Jak ma być ? | Programy Co? W jaki sposób ? Kiedy ? | Projekty co konkretnie? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Co wyróżnia ? | Impreza odpustowa 15 sierpnia-„festyn z trąbą” Aktywny proboszcz i rada parafialna organizującą życie wiejskie Zespół szkół Trębaczowie: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe. Świetlica wiejska Ochotnicza Straż Pożarna Wymiarowe boisko sportowe Kościół Cmentarz ewangelicki Kapliczka Zabudowa ze szczytami schodowymi Zakon Sióstr Boromeuszek Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przyroda- lasy mieszane, pomnik przyrody- dąb, rzeczka Czarna Widawka Charakterystyczne nazwy części wsi: Firyka, Październia, Kuropka, Ameryka, Ligota Tradycje : trzaskanie butelek, dzień strażaka, dożynki wiejskie | Szkoła Podstawowa – budynek wymagający remontu wraz z wyposażeniem. Przedszkole – budynek w stanie dobrym wymagający jedynie bieżących remontów. Plac zabaw (charakter zamknięty) o pow. 100m2 zadbany, lecz wymagający wymiany wyposażenia. Świetlica – budynek wymagający remontu. OSP – prężna, 1 samochód wraz z garażem. Boisko sportowe wymagające modernizacji. Kościół – budynek w dobrym stanie technicznym. Cmentarz ewangelicki – zaniedbany. | Co ma wyróżniać ? | - zaplecze infrastrukturalne kompleksu szkolnego centrum życia społeczno-kulturalnego miejscowości Trębaczów. - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Trębaczowie - stadion sportowy w Trębaczowie - uporządkowany cmentarz ewangelicki. | - przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu -wyposażenie ogrodu przedszkolnego w nowoczesny sprzęt ogrodowy. Otwarty charakter ogrodu. - budowa stadionu sportowego w Trębaczowie - uporządkowanie cmentarza ewangelickiego. | - remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej budynku Sali wiejskiej wraz z wymianą okien, stołów, ławek. - wykonanie nowej posadzki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podgrzewacza wody, wewnętrznej sieci elektrycznej, c.o., wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z osprzętem. - wykonanie parkingu na samochody osobowe, oraz zakup urządzeń placu zabaw i ich montaż przy Sali wiejskiej w Trębaczowie. - zakup urządzeń placu zabaw i ich montaż przy Przedszkolu Samorządowym w Trębaczowie - remont nawierzchni boiska sportowego, montaż ławek, ogrodzenia. - uporządkowanie cmentarza ewangelickiego. |
| B. Jakie pełni funkcje ? | - mieszkaniowe - rolnicze - handlowo – usługowe | Brak większych zakładów produkcyjnych. Miejscowość ma charakter typowo rolniczy. Usługi w zakresie podstawowym spełniają: szkoła, przedszkole, sklepy. | Jakie ma pełnić funkcje ? | - bardziej rozwinięty sektor drobnej przedsiębiorczości - poprawa dostępności do usług - dalsza rozbudowa mieszkaniowa | - rozwinąć nowe formy działalności gospodarczej - utworzenie nowych zakładów dających zatrudnienie mieszkańcom - przygotować i udostępnić tereny pod budownictwo mieszkaniowe | - wykorzystać zdolności i umiejętności mieszkańców ( np. rękodzieło artystyczne ) i pomóc w utworzeniu własnych firm |
| C. Kim są mieszkańcy ? | Miejscowość liczy 792 mieszkańców. Większość ok. 90% to ludność miejscowa, ok. 10 % to ludność napływowa. W wieku produkcyjnym 495 osób, w poprodukcyjnym 95 osób. Dzieci i młodzież do 18 roku życia - 202 osób. Prawie równa liczba mężczyzn i kobiet (mężczyzn - 402, kobiet - 390) | Dość duża część mieszkańców to ludzie bezrobotni. Niski poziom wykształcenia. Społeczeństwo niezbyt zintegrowane, ale silnie związane ze swoją miejscowością. Widać coraz większą aktywność w celu podniesienia standardu życia w naszej miejscowości i jej estetyzacji. | Kim mają być mieszkańcy ? | Społeczeństwo powinno być zintegrowane. O wyższym poziomie kulturalnym i oświatowym. Zacieśnienie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. | - podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców, podtrzymywanie kontaktów międzysąsiedzkich. | - organizowanie kursów komputerowych, językowych itp. - spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu. - organizowanie szkoleń dla wybranych grup np. rolników, bezrobotnych. - organizowanie rodzinnych festynów wiejskich dla dzieci i ich rodziców |
| D. Co daje utrzymanie ? | Rolnictwo. Praca najemna na terenie miejscowości i poza nią. Działalność na własny rachunek. Świadczenia emerytalne i rentowe. Zasiłki dla bezrobotnych. Zasiłki wypłacane przez GOPS. Szara strefa. | Bezrobocia w miejscowości jest niskie, tak jak na terenie całej gminy. Większość mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolne. Spora grupa mieszkańców pracuje w miejscowości zamieszkania lub bliskim jej sąsiedztwie. | Co ma dać utrzymanie ? | Mieszkańcy powinni mieć zapewnione godziwe warunki pracy i płacy na terenie gminy. Poprawę warunków bytowych ludności może sprawić wielofunkcyjny rozwój miejscowości poprzez usługi, rzemiosło, przemysł, produkcję. | - rozbudzenie inicjatyw w społeczeństwie w celu szukania nowych źródeł dochodów - rozwój rzemiosła - pozyskanie dużego inwestora i powstanie nowych firm. | - powstanie grup rolniczych - rozwój małej gastronomii -rozwój agroturystyki |
| E. Jak jest zorganizowana ? | Rada sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna Koło Gospodyń Wiejskich Zakon Sióstr Boromeuszek. Rada parafialna | Organizacje działające dość prężnie. Brak ścisłej współpracy. | Jak ma być zorganizowana ? | Należy położyć większy nacisk na różne istniejące organizacje, większą ich aktywność oraz położenie większego nacisku na promowanie ich działań i sukcesów. | - organizacja imprez, które wchodzą w zakres działania poszczególnych organizacji, a w które zaangażowanych będzie co najmniej kilka instytucji - pozyskiwanie większej liczby członków do istniejących już organizacji - angażowanie ludzi młodych w sprawy sołectwa - pozyskiwanie wsparcia finansowego i środków pomocowych na rozwój miejscowości | - pokazy i festyny strażackie - organizowanie przez KGW spotkań tematycznych wśród kobiet np. robótki ręczne, pieczenie ciast, układanie bukietów itp. - utworzenie kawiarenki internetowej - turnieje, mecze, rozgrywki piłkarskie, piłka siatkowa, - udział w szkoleniach i kursach dotyczących grantów np: z funduszy Unii Europejskiej |
| F. Z kim rozwiązuje problemy ? | Rada Gminy Wójt Gminy Rada Sołecka Sołtys Proboszcz | Współpraca pomiędzy organizacjami układa się pomyślnie. | Z kim ma rozwiązywać problemy ? | - należy położyć większy nacisk na aktywność mieszkańców, spowodować, aby byli jeszcze bardziej zainteresowani sprawami miejscowości, zwłaszcza uaktywnienie młodych mieszkańców wsi. | - utworzenie grup działania dla rozwiązywania poszczególnych problemów. - zwiększenie informacji dla mieszkańców o podejmowanych działaniach w ramach istniejących organizacji, - poprawa przepływu informacji | - czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy - zapraszanie mieszkańców na zebrania i spotkania działających instytucji - częste organizowanie zebrań wiejskich, nawet z imiennymi zaproszeniami poszczególnych mieszkańców miejscowości - stworzenie tablic lub słupów informacyjnych |
| G. Jaki wygląd ma nasza miejscowość ? | Miejscowość położona jest praktycznie wzdłuż drogi powiatowej 5716 P Domasłów-Gronowice. Bez wyraźnego centrum - rynku. Charakterystyczna zabytkowa i wyróżniająca zabudowa ze szczytami schodkowymi | Zabudowa dość zwarta . Im dalej wzdłuż drogi, tym zabudowania coraz bardziej rozproszone. Stan dróg - dobry. Oświetlenie występuje w całości miejscowości. | Jaki wygląd ma mieć nasza miejscowość ? | Miejscowość zadbana i estetyczna. Więcej zieleni wokół posesji, kąciki zieleni, odnowa elewacji domów. Miejscowość oświetlona i wyposażona w chodniki, parkingi, zatoczkę autobusową. | - rozpoczęcie wyposażania miejscowości w: niezbędne chodniki, parkingi, zatoczkę autobusową - współpraca z instytucjami np. z nadleśnictwem, szkółkami zieleni w celu pozyskania drzewek, krzewów itp. | - budowa chodników, zatoki autobusowych, parkingów, oświetlenia - pogadanki z mieszkańcami na temat prawidłowego utrzymania obejść - organizowanie konkursów np. ”najpiękniejszy ogródek” - nasadzenia drzewek, żywopłotów |
| H. Jak wyglądają mieszkania i obejścia? | Zabudowa jednorodzinna. W większości obejścia zadbane, choć nie wszystkie, ale z roku na rok mieszkańcy coraz starannej dbają o urodę swoich posesji. Miejscowość podłączona do wodociągu gminnego. | Wygląd sporej grupy mieszkań i obejść zadbany. Widać coraz większe zaangażowanie mieszkańców w poprawę estetyki posesji. Brak systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości. | Jak powinny wyglądać mieszkania i obejścia ? | Czyste, zadbane, piękne i odnowione domy. Estetyczne obejścia, ogródki i podwórza. Miejscowość skanalizowana. | - przeprowadzenie remontów budynków - uregulowanie gospodarki ściekowej - pomoc w estetyzacji obejść | - sąsiedzka pomoc przy remontowaniu domów i mieszkań - kanalizacja miejscowości - zakup np. drzewek, krzewów i udostępnienie ich mieszkańcom. |
| I. Jaki jest stan otoczenia i środowiska naturalnego? | Powietrze nie zanieczyszczone, ze względu na brak większych zakładów. Istnienie dzikich wysypisk śmieci. Brak zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. | Niewielki ruch kołowy sprzyja jakości i czystości powietrza. Brak większych skoncentrowanych źródeł zanieczyszczeń powodujących degradację środowiska. Całkowity brak regulacji gospodarki ściekowej. Brak u mieszkańców nawyku segregacji śmieci i odpadów. | Jaki powinien być stan otoczenia i środowiska naturalnego ? | Należy położyć większy nacisk na ochronę środowiska oraz działania w sferze rozbudowy infrastruktury. Zorganizowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. | - kanalizacja miejscowości, rekultywacja dzikich wyrobisk, oraz rozwiązanie problemu odpadów stałych – to działania, których realizacja będzie najważniejsza dla utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego na terenie miejscowości. | - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczów - rekultywacja dzikich wysypisk śmieci. - segregacja odpadów stałych na terenie miejscowości. - informowanie i zmobilizowanie mieszkańców wsi do zakupu kubłów na odpady stałe i segregacji śmieci. - zakup i ustawienie kontenerów segregujących śmieci. - przeprowadzanie częstszych akcji typu „sprzątanie świata” |
| J. Jakie jest rolnictwo ? | 127 indywidualne gospodarstwa rolne. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 13,72 ha. Gleby słabe. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków, a w produkcji zwierzęcej – hodowla trzody chlewnej i bydła. | Nie istnieją większe gospodarstwa rolne. Słabe gleby nie pozwalają na specjalistyczną i wydajną uprawę. Występuje tendencja rosnąca hodowli bydła i trzody chlewnej. | Jakie powinno być rolnictwo ? | Duże, nowoczesne i opłacalne gospodarstwa rolne. Drobni rolnicy zrzeszeni w większych grupach. Poprawiona jakość produktów rolnych. | - szkolenie rolników w zakresie przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej - zwrócenie uwagi na rozwój produkcji mającej większe możliwości zbytu (np. w większych miastach czy za granicą) | - przeprowadzanie kursów, szkoleń dla rolników -pomoc w zakresie szukania alternatywnych źródeł dochodów dla rolników. |
| K. Jakie obyczaje i tradycje są przez mieszkańców pielęgnowane? | Obchody Dnia Strażaka, Dożynki wiejskie, Kiszenie kapusty, Pierzok, Obyczaje: bramy weselne, tłuczenie butelek przed weselem, śmingus-dyngus, kolędnicy. | Organizowane są imprezy okolicznościowe związanych ze świętami państwowymi i lokalnymi rocznicami. Mała liczba festynów rodzinnych. | Jakie obyczaje i tradycje powinny być przez mieszkańców pielęgnowane ? | Kultywowanie obchodzonych uroczystości i świąt. Organizowanie imprez okolicznościowych. | -organizowanie imprez okolicznościowych oraz festynów z okazji różnych rocznic lokalnych i państwowych | - festyny rodzinne z okazji np. Dnia Dziecka, Majówki - organizowanie uroczystości związanych z obchodzeniem różnych rocznic |
| L. Jak wyglądają połączenia komunikacyjne? | Komunikacja autobusowa PKS. Wysoki stopień telefonizacji. | Niewystarczająca liczba połączeń z najbliższą większą miejscowością czyli Kępnem. Nieodpowiedni stan dróg. Zagrożenie komunikacji pieszej i rowerowej w związku z niedostateczną ilością chodników i ścieżek rowerowych. | Jakie powinno być połączenie komunikacyjne ? | - jeszcze więcej autobusów komunikacji miejskiej. - dobry stan nawierzchni dróg. - budowa ścieżek rowerowych. - rozbudowa w zakresie chodników | - poprawa nawierzchni asfaltowych na drogach - budowa ścieżek rowerowych. - budowa chodników | - Budowa utwardzonych dróg gminnych prowadzących do gospodarstw o łącznej długości około 2 km - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 5716 P na odcinku 2 km - Budowa parkingu na samochody przy kościele w Trębaczowie |

2.3  Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Trębaczów

Po przez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony miejscowości Trębaczów oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to także na określenie obecnej sytuacji w Trębaczowie oraz przyszłych kierunków jego rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Szkoła Podstawowa Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej służby zdrowia Przedszkole Samorządowe Zabytkowy kościół wraz z cmentarzem Potencjalne tereny pod inwestycje Duży potencjał ludzki (kształcąca się młodzież) Ochotnicza Straż Pożarna Wyposażenie miejscowości w wodociąg Świetlica wiejska w Trębaczowie Telefonia stacjonarna Sieć energetyczna Silny lider- ksiądz proboszcz Boisko sportowe, drużyna LZS Zaangażowanie społeczeństwa w życie miejscowości (organizacja festynu odpustowy z trąbą15 sierpnia), legenda o powstaniu Trębaczowa, Rozwijająca się współpraca z potomkami niemieckich mieszkańców Charakterystyczna architektura wsi ( szczyty schodkowe) obszary leśne w pobliżu 9 lasu mieszane (siedliska ptaków i zwierzyny leśnej) Rzeka Czarna Widawka, liczne stawy Istniejące tradycje oraz nazewnictwo wiejskie | Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków Brak ścieżek rowerowych i chodników Brak połączeń komunikacyjnych z Trębaczowa w dni wolne od pracy. Mała ilość środków finansowych na inwestycje wiejskie Słabe wykształcenie społeczeństwa wsi Patologie społeczne Brak odpowiedniego miejsca do spotkań mieszkańców i ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży ( świetlica w złym stanie technicznym) Słaba współpraca pomiędzy istniejącymi organizacjami Słaby dostęp do sieci internetowej i komórkowej Mała liczba przedsiębiorstw i zakładów pracy Niski stan zasobności gospodarstw domowych Słaba integracja wsi |
| Szanse | Zagrożenia |
| Edukacja społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy – szkolenia i kursy Wykorzystanie kontaktów międzynarodowych ( Niemcy, Ukraina) Poprawa stanu infrastruktury sali wiejskiej w Trębaczowie ( remont sali i otwarcie klubo- kawiarni Poprawa stanu infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębaczowie Pozyskanie sponsorów i inwestorów kapitału Rozwój bazy agroturystycznej w oparciu o zasoby i gościnność Założenie stowarzyszenia rozwoju wsi Założenie grupy producentów rolnych Sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich | Słaba opłacalność produkcji rolnej, zmian funkcji wsi Migracja młodych i wykształconych ludzi ze środowiska wiejskiego do dużych miast i za granicę Niski przyrost naturalny Marginalizacja gospodarcza miejscowości Brak umiejętności pozyskiwania środków |

2.4   Wizja rozwoju miejscowości

Na podstawie dokumentów strategicznych, szczegółowej analizy zasobów miejscowości Trębaczów oraz w oparciu o dotychczasowe działania mieszkańców wyznaczona została wizja rozwoju miejscowości.

Wizja rozwoju:

„Trębaczów to miejscowość atrakcyjna, kultywująca tradycje, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dążąca do poprawy jakości życia mieszkańców”.

III. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE 7 LAT TJ. W LATACH 2009-2015, W KOLEJNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRZYJĘTYCH PRIORYTETÓW ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI, Z PODANIEM SZACUNKOWYCH KOSZTÓW ICH REALIZACJI.

| Wizja Rozwoju Miejscowości TRĘBACZÓW TO MIEJSCOWOŚĆ ATRAKCYJNA, KULTYWUJĄCA TRADYCJE, Z ROZWINIĘTĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DĄŻĄCA DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. |
| --- |
| Priorytet 1 PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ MODERNIZACJĘ I REMONT OŚRODKÓW ŻYCIA KULTURALNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ. | Priorytet 2 OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEZ UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI. | Priorytet 3 PODNIESIENIE POZIOMU WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURALNEGO W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ. |
| Cel 1: Stworzenie centrum życia społeczno-kulturowego miejscowości, jako miejsca do bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. | Cel 2: Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego, kultywowanie obchodzonych uroczystości i świąt, tradycji religijnych. | Cel 3: integracja wsi oraz wspieranie warunków bytowych | Cel 1: Uregulowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami w celu ochrony wód i gleb. | Cel 1: Poprawa bezpieczeństwa komunikacji mieszkańców Trębaczowa. |
| Projekty: 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie. 2.Rozbudowa stadionu sportowego w Trębaczowie. 3. Adaptacja budynków gospodarskich probostwa na świetlicę środowiskową i siłownię | Projekty: Uporządkowanie cmentarza ewangelickiego. Rozwinięcie festynu 15 sierpnia- wydanie kartek, folderów. Przygotowanie harmonogramu imprez. Tablica informacyjna z planem wsi i tradycyjnymi nazwami oraz opisem tradycji Trębaczowa. Kółka zainteresowań dla młodzieży. Obsadzenie drzewami terenów wiejskich ( gatunki jak w lasach przyległych) | Projekty: Współpraca wszystkich organizacji wiejskich- wspólna strona internetowa Trębaczowa , rozwinięcie kontaktów zagranicznych Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy Czarnej Widawce- „Kuropki”- zadaszenie, ławeczki, miejsce na ognisko Założenie stowarzyszenia, które będzie mogło samodzielnie prowadzić projekty wiejskie Współpraca i wymiana z zagranicą | Projekty: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczów. Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci. Segregacja odpadów stałych na terenie miejscowości. | Projekty: 1. Budowa utwardzonych dróg gminnych prowadzących do gospodarstw o łącznej długości około 2 km. 2. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 5716 P na odcinku 2 km 3. Budowa parkingu na samochody przy kościele w Trębaczowie. |

- OPIS REALIZOWANEJ OPERACJI  - PROJEKTU REALIZACYJNEGO

Plan Odnowy Miejscowości Trębaczów uwzględniający strategię realizacji na lata 2009 - 2015 zakłada realizację szeregu zamierzeń społecznych, kulturalnych i gospodarczych, które mogą być realizowane w miarę posiadanych środków finansowych oraz przyznanych przez Radę Gminy. Priorytetowym jednak działaniem jest podniesienie poziomu infrastruktury technicznej poprzez przebudowę Świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczów, co umożliwi rozwój życia społeczno-kulturalno-rozrywkowego mieszkańców miejscowości, oraz stanowić będzie bazę materialną niezbędną dla realizacji szeregu planowanych przez mieszkańców działań określonych w planie rozwoju.

Aktualny ekspertyza techniczna budynku świetlicy wiejskiej wykazała następujące wnioski i zalecenia:

- konstrukcja fundamentów, ścian i posadzek części budynku objętego opracowaniem jest w stanie technicznym pozwalającym na jego przebudowę i jego termomodernizację.

- stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej jest zły, nadaje się bezwzględnie do wymiany.

- konieczne jest docieplenie ścian zewnętrznych, posadzek oraz sufitów podwieszonych.

- konieczna jest wymiana konstrukcji dachowej, pokrycia oraz podwyższenia kominów.

- stan techniczny dojścia i dojazdu jest zły, konieczne jest wykonanie nowej nawierzchni terenów utwardzonych.

- brak sprawnego systemu c.o., konieczne jest wykonanie nowego systemu grzewczego.

- instalacja kanalizacyjna jest w złym stanie technicznym. Konieczne jest wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, oraz kanalizacji technologicznej z separatorem tłuszczów z kuchni.

- stan techniczny przyłącza wodociągowego jest dobry i pozwala na pozostawienie go bez zmian, należy jedynie zamontować nowy zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym.

- system wentylacji nie spełnia swojej funkcji, konieczna jest jego przebudowa oraz przeczyszczenie i konserwacja trzonów kominowych i wentylacyjnych.

Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna miejscowości Trębaczów stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszaru i rozwoju pozarolniczych działalności gospodarczych. Jest to efekt dystrybucji środków w poprzednim okresie – przed 1989 r. Sytuacja w tym względzie pogorszyła się w wyniku procesów transformacyjnych faworyzujących obszary miejskie, a zwłaszcza duże miasta. Nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury wiejskiej nie tylko obniża standard życia i gospodarowania mieszkańców wsi, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszaru wsi dla inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządu nie pozwalają także na odpowiednie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Dlatego niezbędne są inwestycje mające na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych między obszarami miejskimi i wiejskimi, co przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej oraz przestrzennej.

Projekt:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie

Przedmiotem projektu jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczów. Rozbudowa będzie polegała na podwyższeniu części jednokondygnacyjnej, wykonaniu nowej konstrukcji dachowej (wiązar kratowy stalowy) wraz z nowym pokryciem blachą trapezową oraz przebudowie wejść, budowie przedsionków i szatni na odzież wierzchnią i budowie chłodni. Przebudowa będzie polegała również na przystosowaniu pomieszczeń kuchennych oraz sanitariatów do obowiązujących norm i przepisów. Ważnym elementem przebudowy będzie również termomodernizacja budynku polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu przegród budowlanych oraz wykonanie systemu grzewczego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Aktualnie w budynku znajduje się również instalacja elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna z odprowadzeniem do istn. zbiornika bezodpływowego. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna oraz elektryczna i oświetleniowa  również będzie objęta przebudową.

Dane ogólne:

- długość budynku 	30,69 m

- szerokość budynku 	12,29 m

- wysokość do kalenicy 	5,85 m

- powierzchnia zabudowy 	387,00 m2

- powierzchnia użytkowa 	314,00 m2

W ramach projektu przewiduje się przebudowę istniejącej kuchni z wydzieleniem pomieszczenia zmywalni służącego do zmywania brudnych naczyń. Zmywalnia wyposażona zostanie w zlemowzmywak dwukomorowy z ociekaczem, zmywarkę uniwersalną i stół wyładowczy do zmywarki. Posadzka zmywalni wykonana zostanie z płytek grysowych. Pozostałe pomieszczenie kuchenne służyć będzie do przygotowywania posiłków i podgrzewania potraw gotowych. Kuchnia wyposażona zostanie w stół z dolną półką, 2 kuchnie gazowe 4-ro palnikowe z piekarnikiem, 2 patelnie elektryczne, okap z filtrami, oświetleniem i wentylatorem o wydajności ok. 20000 m3/h, stół z dolną półką jezdny, basen jednokomorowy z baterią prysznicową, stół z dolną półką i zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem. Posadzka pomieszczenia kuchennego wykonana zostanie z płytek grysowych. Transport brudnych naczyń z kuchni do zmywalni odbywać się będzie za pomocą szafy podawczej.

W wyniku przebudowy istniejącego pomieszczenia zaplecza wydzielone i utworzone zostanie pomieszczenie komunikacji, WC dla personelu oraz zaplecze socjalne, które służyć będzie jako szatnia i zaplecze personelu kuchni oraz jako miejsce zainstalowania dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalań służącego do produkcji C.W.U. i centralnego ogrzewania. Pomieszczenie zaplecza socjalnego wyposażone zostanie w regał z 4 półkami stałymi i kran ze złączką do węża do napełniania instalacji c.o.. Posadzki wykonane zostaną z płytek ceramicznych. WC dla personelu wyposażone zostanie w umywalkę i miskę ustępową. Posadzki wykonane zostaną z płytek ceramicznych.

Z istniejącego pomieszczenia Sali wydzielone zostanie pomieszczenie chłodni, wiatrołapu oraz szatni. Chłodnia będzie miejscem składowania produktów, których temperatura przechowywania nie może być wyższa niż 8 C. Posadzka wykonana zostanie z płytek ceramicznych. Chłodnia wyposażona zostanie w regał z 4 półkami stałymi. Szatnia służyła będzie jako miejsce przechowywania odzieży wierzchniej i wyposażona zostanie w stojaki z wieszakami na odzież wierzchnią. Oddzielona ona będzie od wiatrołapu ladą podawczą. Posadzka – terakota.

Z istniejącego pomieszczenia magazynowego w ramach przebudowy wykonane zostanie WC dla osób niepełnosprawnych oraz WC damskie wyposażone w miskę ustępową i dwie umywalki. Przy czym 1 umywalka i miska ustępowa dostosowane będą dla osób niepełnosprawnych. Posadzka wykonana zostanie z płytek ceramicznych.Ponadto istniejące pomieszczenie WC męski wyposażony będzie w umywalkę, pisuar i miskę ustępową, natomiast WC damski wyposażony będzie w umywalkę i miskę ustępową.

Istniejące pomieszczenie gospodarcze przekształcone zostaną w pomieszczenie porządkowe, które wyposażone będzie w basen do mycia szmat i mopów oraz kran ze złączką do węża. Posadzka wykonana zostanie z płytek ceramicznych.

Istniejąca Sala świetlicy wiejskiej służyła będzie jako miejsce spotkań, konsumpcji i zabawy dla mieszkańców imprez okolicznościowych. Wyposażona zostanie w 54 miejsca siedzące z 9 stołami. Posadzka Sali wykonana zostanie z płytek gresowych. Remontowi również poddane zostaną ściany, sufity itp. We wszystkich pomieszczeniach świetlicy wiejskiej. min. w sanitariatach oraz w pomieszczeniu  porządkowym na ścianach ułożone zostaną płytki ceramiczne do wys. 2m, natomiast w pomieszczeniu szatni i wiatrołapu do wys. 1,5 m pomalowane zostaną farbą olejną.

W ramach remontu świetlicy przewiduje się również przebudowę instalacji wodociągowej podłączając do istniejącego przyłącza zakończonego zestawem wodomierzowym na ścianie w pomieszczeniu zmywalni i WC męskiego. Ścieki sanitarne z urządzeń i przyborów sanitarnych odprowadzone będą do pionów kanalizacyjnych  Ø 110, a dalej poziomami do przykanalika sanitarnego i projektowanego podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności V=5m3, oraz istniejącego żelbetowego zbiornika bezodpływowego. Ścieki technologiczne będą odprowadzone do szamba poprzez separator tłuszczu ST3 o przepływie 3 l/s.

Dla potrzeb urządzeń gastronomicznych, nagrzewnic gazowych i kotła gazowego dwufunkcyjnego przewiduje się wykonanie instalacji gazowej ze zbiornika magazynującego  zlokalizowanego na działce nr 228 gaz propan o poj. V = 4,85 m3. Przewidywane wyposażenie budynku świetlicy w odbiorniki gazowe:

1. Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem         2 szt.

2. Kocioł gazowy dwufunkcyjny                                        2 szt.

3. Nagrzewnica gazowa ROBUR M20	                     2 szt.

Ze względów ekonomiczno-finansowych mieszkańcy chcąc wykazać zaangażowanie w realizacji projektu zobowiązują się we własnym zakresie wykonać prace zagospodarowania terenu Świetlicy wiejskiej poprzez obsadzenie terenu zielenią, utwardzeniu, wykonania  placu zabaw.

Powyższy zakres prac jest niezbędny i wynika z opracowanego projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Trębaczowie.

Należy podkreślić w tym miejscu, iż realizacja tego projektu nie stwarza także zagrożenia dewaloryzacji przyrody i krajobrazu indywidualnych form ochrony przyrody ustanowionych.

Kosztorys przedsięwzięcia wraz z harmonogramem wykonawczym przedstawia się następująco:

| l.p. | Elementy i rodzaje robót | Koszt realizacji ( zł.) | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Do wykonania |  |
| 1. | Roboty remontowo-budowlane demontaż, rozbiórki dach, konstrukcja i pokrycie ściany wewnętrzne posadzki sufity podwieszone tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie stolarka okienna i drzwiowa elewacja wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki | 680.900,23 35.507,64 201.321,42 41.375,06 88.910,10 76.523,39 67.415,50 86.625,07 77.433,38 5.788,67 | 680.900,23 35.507,64 201.321,42 41.375,06 88.910,10 76.523,39 67.415,50 86.625,07 77.433,38 5.788,67 | październik – listopad 2009 listopad – grudzień 2009 styczeń 2010 marzec 2010 kwiecień – maj 2010 czerwiec – lipiec 2010 styczeń 2010 czerwiec-lipiec 2010 styczeń 2010 |
| 2. | Instalacja elektryczna | 51.206,77 | 51.206,77 | marzec – kwiecień 2010 |
| 3. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | 67.481,35 | 67.481,35 | marzec – kwiecień 2010 |
| 4. | Instalacja wentylacyjna | 44.201,81 | 44.201,81 | kwiecień – maj 2010 |
| 5. | Instalacja gazowa ze zbiornika magazynującego do głównej szafki przyłaczeniowej | 30.617,77 | 30.617,77 | kwiecień – maj 2010 |
| 6. | Wewnętrzna instalacja gazowa | 53.500,33 | 53.500,33 | czerwiec 2010 |
| 7. | Instalacja centralnego ogrzewania | 31.831,98 | 31.831,98 | luty – marzec 2010 |
| 8. | Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna | 29.965,46 | 29.965,46 | luty – marzec 2010 |
| 9. | Instalacja ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i cyrkulacji | 24.760,75 | 24.760,75 | luty – marzec 2010 |
| 10. | Zakup elementów wyposażenia | 27.468,30 | 27.468,30 | lipiec 2010 |
| 11. | Koszty przygotowawcze inwestycji | 14.173,14 | 14.051,14 | 2007/2008 |
| 12. | Nadzór inwestorski | 10.000,00 | 10.000,00 | październik 2009 – lipiec 2010 |
| Razem: | 1 066 107,89 | 1 066 107,89 |  |

Szacunkowy łączny koszt zadania wynosi 1.066 107,89 zł brutto, z czego na rok 2009 przypada kwota 236.829,06 zł brutto, natomiast na rok 2010 kwota 815.105,69 zł brutto.

V. 	KOSZTORYSY SZACUNKOWE POSZCZEGÓLNYCH OPERACJI.

Priorytet 1

PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA

MIESZKAŃCÓW POPRZEZ MODERNIZACJĘ I REMONT OŚRODKÓW ŻYCIA KULTURALNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ.

Cel 1:

Stworzenie centrum życia społeczno-kulturowego miejscowości, jako miejsca do bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Projekty:

1. 	Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Trębaczowie – szacunkowy koszt – 1.066 107,89 zł.

2.	Rozbudowa stadionu sportowego w Trębaczowie – szacunkowy koszt – 80.000 zł.

3.	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych z probostwa  na świetlicę środowiskową i siłownię – szacunkowy koszt ok. 50.000 zł.

Cel 2:

Tożsamość wsi i  życia wiejskiego, kultywowanie tradycji religijnych, obchodzonych uroczystości i świąt.

Projekty:

- Uporządkowanie cmentarza ewangelickiego – szacunkowy koszt. ok. 3.500 zł.

- Rozwinięcie festynu 15 sierpnia- wydanie kartek, folderów – szacunkowy koszt. ok. 8.000 zł.

- Przygotowanie harmonogramu imprez – szacunkowy koszt. ok. 1.000 zł.

- Tablica informacyjna  z planem wsi i tradycyjnymi nazwami oraz opisem tradycji Trębaczowa – szacunkowy koszt. ok. 2.000 zł.

- Kółka zainteresowań dla młodzieży – szacunkowy koszt ok. 2.000 zł.

- Obsadzenie drzewami terenów wiejskich ( gatunki jak w lasach przyległych) – szacunkowy koszt ok. 3.000 zł.

Cel 3:

Integracja wsi, poprawa warunków bytowych

Projekty:

- Strona internetowa Trębaczowa – szacunkowy koszt ok. 2.000 zł

- Teren rekreacyjny na Kropce – szacunkowy koszt ok. 7.000 zł

- Założenie stowarzyszenia – szacunkowy koszt ok. 1.000 zł

- Współpraca i wymiana z zagranicą – szacunkowy koszt ok. 3.000 zł

Priorytet 2

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEZ UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI.

Cel 1:

Uregulowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami w celu ochrony wód i gleb.

Projekty:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczów – szacunkowy koszt ok. 2.800.000 zł.

- Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci – szacunkowy koszt ok. 5.000 zł.

- Segregacja odpadów stałych na terenie miejscowości – szacunkowy koszt ok. 21.000 zł.

Priorytet 3

PODNIESIENIE POZIOMU WYPOSAŻENIA

INFRASTRUKTURALNEGO W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ.

Cel 1:

Poprawa bezpieczeństwa komunikacji mieszkańców Trębaczowa.

Projekty:

1. 	Budowa utwardzonych dróg gminnych prowadzących do gospodarstw o łącznej długości około 2 km – szacunkowy koszt ok. 480.000 zł.

2.   Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 5716 P na odcinku 2 km – szacunkowy koszt ok. 450.000 zł.

3.   Budowa parkingu na samochody przy kościele w Trębaczowie – szacunkowy koszt ok. 6.000 zł.

### HARMONOGRAM REALIZACJI.

| Priorytet | Cel | Projekt | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ MODERNIZACJĘ I REMONT OŚRODKÓW ŻYCIA KULTURALNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ. | Stworzenie centrum życia społeczno-kulturowego miejscowości, jako miejsca do bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. | 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie | 2009-2010 |
|  |  | 2. Budowa stadionu sportowego w Trębaczowie | 2010 – 2013 |
|  |  | 3. Adaptacja pomieszczeń gospodarczych z probostwa na świetlicę środowiskową i siłownię | 2011 |
|  | Tożsamość wsi i życia wiejskiego, kultywowanie tradycji religijnych, obchodzonych uroczystości i świąt. | 1. Uporządkowanie cmentarza ewangelickiego | 2009 |
|  |  | 2. Rozwinięcie festynu 15 sierpnia- wydanie kartek, folderów | 2009-2015 |
|  |  | 3. Przygotowanie harmonogramu imprez | 2009 |
|  |  | 4. Tablica informacyjna z planem wsi i tradycyjnymi nazwami oraz opisem tradycji Trębaczowa | 2009 |
|  |  | 5. Kółka zainteresowań dla młodzieży | 2009-2015 |
|  |  | 6. Obsadzenie drzewami terenów wiejskich ( gatunki jak w lasach przyległych) | 2009 |
|  | Integracja wsi, poprawa warunków bytowych | 1. Strona internetowa Trębaczowa | 2009 |
|  |  | 2. Teren rekreacyjny na Kuropce | 2009 |
|  |  | 3. Założenie stowarzyszenia | 2009 |
|  |  | 4. Współpraca i wymiana z zagranicą | 2009-2015 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEZ UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI. | Uregulowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami w celu ochrony wód i gleb. | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczów | 2015 |
|  |  | 2. Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci | 2009 |
|  |  | 3. Segregacja odpadów stałych na terenie miejscowości | 2009 |
| PODNIESIENIE POZIOMU WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURALNEGO W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ. | Poprawa bezpieczeństwa komunikacji mieszkańców Trębaczowa. | 1. Budowa utwardzonych dróg gminnych prowadzących do gospodarstw o łącznej długości około 2 km | 2009 – 2015 |
|  |  | 2. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 5716 na odcinku 2 km | 2010 – 2011 |
|  |  | 3. Budowa parkingu na samochody przy kościele w Trębaczowie | 2009 |