WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

NA LATA 2009-2015

| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2008r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2008 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|  | OGÓŁEM | 16 723 506 |  | 380 323 | 16 343 183 | ogółem | 16 343 183 | 1 010 040 | 4 887 509 | 5 045 634 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 700 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 3 319 000 | 0 | 0 | 0 | 799 000 | 737 500 | 737 500 | 1 045 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 81 750 | 36 750 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 12 082 921 | 973 290 | 3 982 997 | 5 045 634 | 501 000 | 462 500 | 462 500 | 655 000 |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 859 512 | 0 | 859 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie | 7 439 296 | 2004-2011 | 84 063 | 7 355 233 | ogółem | 7 355 233 | 47 761 | 2 611 838 | 4 695 634 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 7 355 233 | 47 761 | 2 611 838 | 4 695 634 |  |  |  |  |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Perzów | 70 000 | 2009 | 0 | 70 000 | ogółem | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizacja technologii i budynku stacji uzdatniania wody w Trębaczowie | 236 886 | 2009-2010 | 231 886 | 5 000 | ogółem | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wymiana sieci wodociągowej na odcinku Domasłów-Miechów | 300 000 | 2009 | 0 | 300 000 | ogółem | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2008r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2008 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 5. | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowościach: Słupia pod Bralinem, Brzezie, Perzów | 3 750 201 | 2004-2014 | 50 201 | 3 700 000 | ogółem | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1200 000 | 1 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 2 274 000 | 0 | 0 | 0 | 799 000 | 737 500 | 737 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 1 426 000 | 0 | 0 | 0 | 501 000 | 462 500 | 462 500 |  |
| 6. | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Turkowy | 1 700 000 | 2015 | 0 | 1 700 000 | ogółem | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 1 045 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 655 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 000 |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej miejscowości Turkowy | 60 000 | 2009 | 0 | 60 000 | ogółem | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej nr G-866648 miejscowości Perzów | 150 000 | 2009 | 0 | 150 000 | ogółem | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 36 750 | 36 750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 113 250 | 113 250 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 5679 P w miejscowości Miechów | 130 000 | 2009 | 0 | 130 000 | ogółem | 130 000 | 130 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 130 000 | 130 000 |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2008r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2008 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów | 150 000 | 2010 | 0 | 150 000 | ogółem | 150 000 | 0 | 150 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 45 000 | 0 | 45 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 105 000 | 0 | 105 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie | 1 066 108 | 2007-2010 | 14 173 | 1 051 935 | ogółem | 1 051 935 | 2 36 829 | 815 106 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 1 051 935 | 236 829 | 815 106 |  |  |  |  |  |
| 12. | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i kotłowni. | 1 146 015 | 2009-2010 | 0 | 1 146 015 | ogółem | 1 146 015 | 10 450 | 1 135 565 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 286 503 | 10 450 | 276 053 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 859 512 | 0 | 859 512 |  |  |  |  |  |
| 13. | Budowa Placów Zabaw we wsiach: Turkowy, Koza Wielka, Miechów, Domasłów, Zbyczyna, Słupia pod Bralinem. | 125 000 | 2010 | 0 | 125 000 | ogółem | 125 000 | 0 | 125 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 125 000 | 0 | 125 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Remont wraz z wyposażeniem Sal Wiejskich we wsiach: Turkowy, Koza Wielka, Miechów, Domasłów, Słupia pod Bralinem. | 400 000 | 2010-2011 | 0 | 400 000 | ogółem | 400 000 | 0 | 50 000 | 350 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 400 000 | 0 | 50 000 | 350 000 |  |  |  |  |

# Text boxes

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/181/2009     Rady Gminy Perzów z dnia  29.10.2009 r.