Zał. Nr 7 do SiWZ wzór umowy

U M O W A nr GOK 341/1/10

Zawarta w dniu ……….. r. w Perzowie, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie reprezentowanym przez:

Grzegorza Zapolnego – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

- ……………………………………………

- ……………………………………………

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                       w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr GOK 341/1/10 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane polegające na Przebudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres rzeczowy ujęty w przedmiarze  robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a także dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej .

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, normami oraz na ustalonych w przetargu warunkach.

§ 2

1.  Przedmiotem umowy, są również objęte:

- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót,

- zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby uprawnione – wg wymogów Prawa budowlanego,

- wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych w trakcie odpowiedzialności wykonawcy za plac budowy,

- przeprowadzenie na własny koszt wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru i przekazaniem do eksploatacji,

- obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją po zakończeniu robót,

- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy oraz z zastosowaniem maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę wg wykazów zawartych w dokumentacji technicznej. Wszelkie użyte materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B i wymagane atesty.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- posiadanie stosownych pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień umożliwiających realizację przedsięwzięcia,

- gotowość do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

- zapewnienie Wykonawcy  nadzoru inwestorskiego,

- dokonanie odbioru technicznego przedmiotu umowy i dokonanie zapłaty za wykonany zakres zadania wg zasad określonych poniżej.

§ 4

1.  Termin wykonania  przedmiotu  niniejszej umowy został ustalono w następujący sposób.

- termin całkowitego zakończenia wszelkich robót budowlanych - do dnia 01.10.2010 r.

- termin przeprowadzenia odbioru końcowego – nie później niż do dnia 11.10. 2010r.

2.  Zaistnienie jakichkolwiek przeszkód w kontynuowaniu przedmiotu umowy powinno być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w kwocie ………………… zł  plus podatek VAT(22%)  …………… zł., co stanowi kwotę brutto …………………  zł (słownie zł: …………………………………………… złotych …../100 zł).

2.Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót.

3.Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, (którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy), po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

4.Wartość, o której mowa w ust.1  pokrywa  wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót bądź projektu budowlanego cena obejmuje wykonanie wszelkich prac przygotowawczych w tym w szczególności: cen wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu, utrudnień wynikających z istniejących w terenie urządzeń infrastruktury, ubezpieczenia budowy, naprawy uszkodzonych urządzeń podziemnych i naziemnych, itp. Wynagrodzenie to obejmuje również  wszelkie czynności odbiorowe, w tym ewentualnych badań laboratoryjnych, koszty usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym i koszty wszelkich innych obowiązków leżących po stronie Wykonawcy.

5. Wartość, o której mowa w ust.1  pokrywa  wszystkie koszty związane z realizacją obowiązków i czynności wykonawcy wyszczególnionych w § 2 ust.1.

6.Wszystkie roboty mają zostać wykonane z materiałów własnych wykonawcy.

7. Cena wykonania zamówienia jest ceną kosztorysową.

§ 6

1.  Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 5 lat od daty odbioru końcowego zadania.

2.  Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 7

1.   Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

2.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu (wpłacanym przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury    w Perzowie:  Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie - Oddział  SBL Perzów nr 81  8413 0000 0200 0257 2000 0001);

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

przy czym dopuszczalna jest zmiana formy wniesienia zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- 70 % wniesionego zabezpieczenie zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

1.  Z ramienia Wykonawcy robotami będą kierowali:

- ……………………………– pełniący funkcję kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego,

- …………………………….– w sposób ciągły nadzorujący na budowie.

2.  W imieniu Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru nad robotami będzie sprawował Pan …………………………….

§ 9

1. Do obowiązków Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia  w szczególności należy :

- Protokolarne przejęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy, oznaczenie terenu budowy,

- powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych  z trzydniowym wyprzedzeniem,

- zabezpieczenie budowy od wszelkich strat, szkód lub wypadków spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny,

- prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy dla okolicznych mieszkańców,

- zapewnienie pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę uprawnioną,

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

- stosowanie materiałów określonych w przedmiarach robót, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

- prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,

- zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót  i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją,

- organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym i wodociągowym oraz jego likwidacja w terminie 10 dni po zakończeniu robót,

- ochrona placu budowy i zaplecza,

- na żądanie Zamawiającego wstrzymanie robót na budowie, a jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba - zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

- złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego materiały z odzysku nie przeznaczonych do ponownego wbudowania (na odległość do 3 km).

- wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- usunięcie po zakończeniu robót, poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp., oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót w stanie czystości i porządku,

- wykonanie wszelkich czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru, przekazaniem do eksploatacji, itp.,

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanych nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego,

- zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych oraz na życzenie Zamawiającego wykonanie tych robót w sposób zapewniający zgodność z wszelkimi normami i sztuką budowlaną,

- przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów odbiorowych, w tym certyfikatów i atestów na wbudowane materiały dostarczane na plac budowy,

§ 10

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 3,0% ceny brutto (za wykonanie  przedmiotu umowy), za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  rękojmi za wady - w wysokości 3,0% ceny brutto (za wykonanie  przedmiotu umowy), którego dotyczy usterka, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (cena brutto) za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,5% (ceny brutto), za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

3. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Ponadto strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych z innych przyczyn, aniżeli wyszczególnionych w ust.1,2, w tym w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych.

§ 11

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Zakazuje się jednak zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, o których mowa w pkt XXVII SiWZ.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: