WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

NA LATA 2010-2015

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2009r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2009 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|  | OGÓŁEM | 15 900 935 |  | 168 227 | 15 732 708 | ogółem | 15 732 708 | 2 553 056 | 7 779 652 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 700 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 7 384 906 | 602 858 | 3 463 048 | 799 000 | 737 500 | 737 500 | 1 045 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 123 300 | 0 | 0 | 123 300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 7 864 502 | 1 590 198 | 4 193 304 | 501 000 | 462 500 | 462 500 | 655 000 |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie | 7 101 845 | 2004 -2010 | 84 063 | 7 017 782 | ogółem | 7 017 782 | 982 262 | 6 035 520 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 3 014 800 | 0 | 3 014 800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 4 002 982 | 982 262 | 3 020 720 |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana sieci wodociągowej na odcinku Domasłów-Miechów | 462 000 | 2011 | 8 500 | 453 500 | ogółem | 453 500 |  | 453 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 453 500 |  | 453 500 |  |  |  |  |
| 3. | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowościach: Słupia pod Bralinem, Brzezie, Perzów | 3 750 201 | 2004-2014 | 50 201 | 3 700 000 | ogółem | 3 700 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 2 274 000 | 0 | 0 | 799 000 | 737 500 | 737 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 1 426 000 | 0 | 0 | 501 000 | 462 500 | 462 500 |  |
| 4. | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Turkowy | 1 700 000 | 2015 | 0 | 1 700 000 | ogółem | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 1 045 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 655 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 000 |

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2009r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2009 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 5. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie | 749 329 | 2007-2010 | 15 013 | 734 316 | ogółem | 734 316 | 734 316 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 268 214 | 268 214 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 106 102 | 106 102 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 360 000 | 360 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i kotłowni. | 646 928 | 2009-2010 | 10 450 | 636 478 | ogółem | 636 478 | 636 478 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 260 852 | 260 852 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 375 626 | 375 626 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie | 554 632 | 2011 | 0 | 554 632 | ogółem | 554 632 | 25 000 | 529 632 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 264 816 | 0 | 264 816 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 289 816 | 25 000 | 264 816 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8. | Budowa placów zabaw w sześciu miejscowościach Gminy Perzów ( Turkowy, Koza Wielka, Miechów, Domasłów, Zbyczyna, Słupia pod Bralinem ) | 125 000 | 2010 | 0 | 125 000 | ogółem | 125 000 | 125 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 73 792 | 73 792 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 51 208 | 51 208 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2009r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2009 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 9. | Remont wraz z wyposażeniem Świetlic Wiejskich we wsiach: Turkowy, Koza Wielka, Miechów, Domasłów, Słupia pod Bralinem wraz z utworzeniem miejsc do grillowania w miejscowościach: Trębaczów, Perzów i Zbyczyna | 400 000 | 2010-2011 | 0 | 400 000 | ogółem | 400 000 | 50 000 | 350 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 183 432 | 0 | 183 432 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 216 568 | 50 000 | 166 568 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów | 150 000 | 2011 | 0 | 150 000 | ogółem | 150 000 | 0 | 150 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 45 000 | 0 | 45 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 105 000 | 0 | 105 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11. | Przebudowa drogi gminnej Perzów – Nieprosin nr G866648 dojazd do gruntów rolnych na odcinku 850 mb | 261 000 | 2010 | 0 | 261 000 | ogółem | 261 000 | 261 000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 78 300 | 78 300 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 182 700 | 182 700 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

# Text boxes

Załącznik do uchwały Nr XLVII /241 /2010     Rady Gminy Perzów z dnia  30.09. 2010 r.