Załącznik nr 5 do SIWZ

## ROŚGPK.271.05.2013

W z ó r

U M O W A

W  dniu .............. 2013 roku w  Perzowie,

pomiędzy:

GMINĄ PERZÓW, 63-642 Perzów, Perzów 78, NIP 619-19-45-096 reprezentowaną  przez Bożenę  Henczycę - Wójta Gminy Perzów, przy kontrasygnacie Marii Poślod-  Skarbnika Gminy Perzów, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

............................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ........................... zarejestrowaną w ...................................... , NIP .........................  zwanym dalej WYKONAWCĄ

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ROŚGPK.271.05.2013 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane pn.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów o długości 971,5 mb.

2.  Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres rzeczowy ujęty w przedmiarze robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a także dokumentacji projektowej oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, normami oraz na ustalonych w przetargu warunkach.

§ 2

1.  Przedmiotem umowy są również objęte:

- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót,

- zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby uprawnione – wg wymogów Prawa budowlanego,

- obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia obiektu i porządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakończeniu robót,

- zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie wykonywania robót, w tym oznakowanie robót i tymczasowych objazdów,

- przeprowadzenie na własny koszt wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru i przekazaniem do eksploatacji, w tym badań w laboratorium drogowym,

- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy oraz z zastosowaniem maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę wg wykazów zawartych w dokumentacji technicznej. Wszelkie użyte materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B i wymagane atesty.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- posiadanie stosownych pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień umożliwiających realizację przedsięwzięcia,

- gotowość do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy,

- zapewnienie Wykonawcy  nadzoru inwestorskiego,

- dokonanie odbioru technicznego przedmiotu umowy i dokonanie zapłaty za wykonany zakres zadania wg zasad określonych poniżej.

§ 4

1.  Termin wykonania  przedmiotu  niniejszej umowy został ustalony w następujący sposób.

- termin całkowitego zakończenia wszelkich robót budowlanych - do dnia 30.09.2013 r.

- termin przeprowadzenia odbioru końcowego – nie później niż do dnia  18.010.2013 r.

2. Zaistnienie jakichkolwiek przeszkód w kontynuowaniu przedmiotu umowy powinno być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w postępowaniu przetargowym w kwocie netto ………………. zł  plus podatek VAT (……%)  ………….. zł., co stanowi kwotę brutto ……………… zł (słownie: ……….....……………….. zł), z zastrzeżeniem ust .4.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru robót, przeprowadzonego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1  pokrywa  wszystkie koszty związane z realizacją  zadania w zakresie ujętym w postępowaniu przetargowym. Jest jedynym i całkowitym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, z zastrzeżeniem ust.4.

4.  Rozliczenie końcowe wartości wykonanych robót i ostateczne ustalenie wynagrodzenia kosztorysowego należnego wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o obmiary powykonawcze. Obmiary powykonawcze zostaną sporządzone wyłącznie wg pozycji przyjętych w przetargowym przedmiarze robót. Roboty nie wykonane przez wykonawcę nie zostaną zapłacone.

5.  Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu jakichkolwiek robót ziemnych (w tym związanych z formowaniem, plantowaniem, zagęszczaniem poboczy, wywozem lub dowozem gruntu, odmulaniem i skarpowaniem rowów) w stosunku do zakresu ujętego w przedmiarze przetargowym nie spowoduje zmiany wynagrodzenia umownego chyba, że wyniknie ze zwiększenia lub zmniejszenia długości faktycznie wybudowanych dróg.

§ 6

1.  Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 3 lat od daty odbioru końcowego zadania.

2.  Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 8 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie tj.w wysokości ........... zł (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych).

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu (wpłacanym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Perzowie:  Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie - Oddział  SBL Perzów nr 63 8413 0000 0200 0619 2000 0006);

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

przy czym dopuszczalna jest zmiana formy wniesienia zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- 70 % wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

1.  Z ramienia Wykonawcy robotami będą kierowali:

- ............................................................... – pełniący funkcję kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego,

- ...............................................................   – w sposób ciągły nadzorujący na budowie.

2.  W imieniu Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru nad robotami będzie sprawował/a Pan/i ……………………………………………………

§ 9

Do obowiązków Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia,  w szczególności należy :

- przejęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy, oznaczenie terenu budowy,

- powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych  z trzydniowym wyprzedzeniem,

- zabezpieczenie budowy od wszelkich strat, szkód lub wypadków spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny,

- prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy dla okolicznych mieszkańców i użytkowników drogi,

- zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie wykonywania robót,

- zapewnienie pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę uprawnioną,

- wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- prawidłowe i właściwe usytuowanie robót w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia wynikających z ukształtowania terenu i wskazówek przedstawiciela Zamawiającego,

- usunięcie po zakończeniu robót, poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp., oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót w stanie czystości i porządku,

- wykonanie wszelkich czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru, przekazaniem do eksploatacji, itp.,

- wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych w trakcie odpowiedzialności wykonawcy za plac budowy,

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanych nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego,

- na żądanie Zamawiającego wstrzymanie robót na budowie, a jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba - zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych oraz na zlecenie Zamawiającego wykonanie tych robót w sposób zapewniający zgodność z wszelkimi normami i sztuką budowlaną,

- przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów odbiorowych, w tym certyfikatów i atestów na wbudowane materiały dostarczane na plac budowy, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 kpl.

- usuwanie wszelkich wad i usterek w przedmiocie zamówienia zgłoszonych przez zamawiającego w okresie gwarancyjnym, w terminie wskazywanym przez zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % wartości zadania, którego dotyczy usterka, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1%, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

3. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Ponadto strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych z innych przyczyn, aniżeli wyszczególnione w ust.1 i 2 w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych.

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się jednak zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ pn. „Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian”.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						 WYKONAWCA: