WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

NA LATA 2009-2015

| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2008r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2008 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|  | OGÓŁEM | 15 653 273 |  | 380 323 | 15 272 950 | ogółem | 15 272 950 | 1 012 279 | 6109 671 | 1 375 000 | 2 676 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 700 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 7 725 000 | 34 836 | 2 680 164 | 845 000 | 1 645 000 | 737 500 | 737 500 | 1 045 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 81 750 | 36 750 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 6 606 688 | 940 693 | 2 524 995 | 530 000 | 1 031 000 | 462 500 | 462 500 | 655 000 |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 859 512 | 0 | 859 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie | 2 714 070 | 2004-2010 | 30 070 | 2 684 000 | ogółem | 2 684 000 | 50 000 | 2 634 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 1 870 000 | 34 836 | 1 835 164 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 814 000 | 15 164 | 798 836 |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Perzów | 70 000 | 2009 | 0 | 70 000 | ogółem | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizacja technologii i budynku stacji uzdatniania wody w Trębaczowie | 236 886 | 2009-2010 | 231 886 | 5 000 | ogółem | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wymiana sieci wodociągowej na odcinku Domasłów-Miechów | 300 000 | 2009 | 0 | 300 000 | ogółem | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2008r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2008 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 5. | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów | 4 179 993 | 2006-2012 | 53 993 | 4 126 000 | ogółem | 4 126 000 | 0 | 1 375 000 | 1 375 000 | 1 376 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 2 536 000 | 0 | 845 000 | 845 000 | 846 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 1 590 000 | 0 | 530 000 | 530 000 | 530 000 |  |  |  |
| 6. | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowościach: Słupia pod Bralinem, Brzezie, Perzów | 3 750 201 | 2004-2014 | 50 201 | 3 700 000 | ogółem | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1200 000 | 1 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 2 274 000 | 0 | 0 | 0 | 799 000 | 737 500 | 737 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 1 426 000 | 0 | 0 | 0 | 501 000 | 462 500 | 462 500 |  |
| 7. | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Turkowy | 1 700 000 | 2015 | 0 | 1 700 000 | ogółem | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 1 045 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 000 |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 655 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 000 |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej miejscowości Turkowy | 60 000 | 2009 | 0 | 60 000 | ogółem | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej nr G-866648 miejscowości Perzów | 150 000 | 2009 | 0 | 150 000 | ogółem | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 36 750 | 36 750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 113 250 | 113 250 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 5679 P w miejscowości Miechów | 130 000 | 2009 | 0 | 130 000 | ogółem | 130 000 | 130 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 130 000 | 130 000 |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2008r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2008 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 11. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów | 150 000 | 2010 | 0 | 150 000 | ogółem | 150 000 | 0 | 150 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 45 000 | 0 | 45 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 105 000 | 0 | 105 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie | 1 066 108 | 2007-2010 | 14 173 | 1 051 935 | ogółem | 1 051 935 | 2 36 829 | 815 106 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 1 051 935 | 236 829 | 815 106 |  |  |  |  |  |
| 13 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i kotłowni. | 1 146 015 | 2009-2010 | 0 | 1 146 015 | ogółem | 1 146 015 | 10 450 | 1 135 565 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 286 503 | 10 450 | 276 053 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne | 859 512 | 0 | 859 512 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Załącznik do uchwały NrXXVI /140… /2009     Rady Gminy Perzów z dnia 11 marca 2009 r.