WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

NA LATA 2007-2013

| Lp | Dział | Rozdział / Para - graf | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2006r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2006 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
|  |  |  | OGÓŁEM | 16 377 508 |  | 149 008 | 16 228 500 | ogółem | 16 228 500 | 358 500 | 4 222 000 | 4 426 500 | 3 671 500 | 1 850 000 | 1 700 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 11 709 000 | 0 | 2 823 750 | 3 250 000 | 2 815 750 | 1 469 500 | 1 350 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 150 500 | 71 500 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. BudżetGminy | 4 199 000 | 267 000 | 1 169 250 | 1 176 500 | 855 750 | 380 500 | 350 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01010 / 6050 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Perzowie | 6 892 477 | 2004-2010 | 82 477 | 6 810 000 | ogółem | 6 810 000 | 30 000 | 1 695 000 | 3 390 000 | 1 695 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 5 385 000 | 0 | 1 346 250 | 2 692 500 | 1 346 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 1 425 000 | 30 000 | 348 750 | 697 500 | 348 750 |  |  |  |
| 2. |  |  | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowościach: Słupia pod Bralinem, Brzezie, Perzów | 3 750 201 | 2004-2011 | 50 201 | 3 700 000 | ogółem | 3 700 000 |  |  |  | 1 850 000 | 1 850 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 2 939 000 |  |  |  | 1 469 500 | 1 469 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 761 000 |  |  |  | 380 500 | 380 500 |  |  |
| 3. |  |  | Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Turkowy | 1700 000 | 2012 | 0 | 1 700 000 | ogółem | 1 700 000 |  |  |  |  |  | 1 700 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 1 350 000 |  |  |  |  |  | 1 350 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 350 000 |  |  |  |  |  | 350 000 |  |
| 4. |  |  | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Trębaczów | 640 000 | 2007-2008 | 0 | 640 000 | ogółem | 640 000 | 30 000 | 610 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 480 000 | 0 | 480 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 160 000 | 30 000 | 130 000 |  |  |  |  |  |

| Lp | Dział | Rozdział/ Para - graf | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2006r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2006 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| II | 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60016 / 6050 | Drogi publiczne gminne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Budowa drogi gminnej nr G866558 Brzezie-Perzów 1385 mb | 476 330 | 2006-2010 | 16 330 | 460 000 | ogółem | 460 000 | 80 000 | 127 000 | 126 500 | 126 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 406 000 | 60 000 | 93 000 | 126 500 | 126 500 |  |  |  |
| 2. |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr G866678 w miejscowości Miechów o długości 540 mb | 183 500 | 2007 | 0 | 183 500 | ogółem | 183 500 | 183 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 71 500 | 71 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 112 000 | 112 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr G866718 w miejscowości Domasłów | 515 000 | 2008-2009 | 0 | 515 000 | ogółem | 515 000 |  | 15 000 | 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 257 500 |  | 7 500 | 250 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 257 500 |  | 7 500 | 250 000 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr G866798 w miejscowości Zbyczyna 500 mb | 165 000 | 2008 | 0 | 165 000 | ogółem | 165 000 |  | 165 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 45 000 |  | 45 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 120 000 |  | 120 000 |  |  |  |  |  |

| Lp | Dział | Rozdział / Para - graf | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2006r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2006 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 5. |  |  | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 5716P w miejscowości Miechów | 430 000 | 2008-2009 | 0 | 430 000 | ogółem | 430 000 |  | 20 000 | 410 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 307 500 |  | 0 | 307 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 122 500 |  | 20 000 | 102 500 |  |  |  |  |
| III | 926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92601 / 6050 | Obiekty sportowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Perzów | 680 000 | 2007-2008 | 0 | 680 000 | ogółem | 680 000 | 20 000 | 660 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 495 000 | 0 | 495 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 185 000 | 20 000 | 165 000 |  |  |  |  |  |
| IV | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92109 / 6050 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczów wraz zagospodarowaniem terenu przyległego | 675 000 | 2007-2008 | 0 | 675 000 | ogółem | 675 000 | 15 000 | 660 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 495 000 | 0 | 495 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 180 000 | 15 000 | 165 000 |  |  |  |  |  |

| Lp | Dział | Rozdział / Para - graf | Nazwa zadania | Wartość zadania w zł | Przewidywane terminy realizacji | Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 31.12.2006r. ogółem w zł | Środki niezbędne po 2006 roku ogółem w zł | Źródła finansowania | Wartość ogółem | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| V | 754 |  | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75412 / 6060 | Ochotnicze Straże Pożarne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Zakup samochodu strażackiego | 270 000 | 2008 | 0 | 270 000 | ogółem | 270 000 |  | 270 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki BP | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOGR | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki wł. Budżet Gminy | 120 000 |  | 120 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 150 000 |  | 150 000 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Załącznik do uchwały Nr XI / 61 / 2007  Rady Gminy Perzów z dnia 13.08.2007 r.